**Объем выполненных работ по текущему ремонту жилого фонда на 2018 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес  | Объем работы | Сроки выполнения |
| ул. Советская, 83 | Косметический ремонт подъездов (№1,2) | апрель |
| ул. Ленина, 9 | Косметический ремонт подъезда | март |
| ул. Октябрьская, 55 | Установка светодиодных светильников в подъездахЗамена входных дверей в подъезде № 3 | декабрьдекабрь |
| ул. Октябрьская, 57 | Установка светодиодных светильников в подъездахРемонт примыканий у вентиляционных шахт (промочки) | май, декабрьиюнь-июль |
| ул. Октябрьская, 59 | Ремонт примыканий у вентиляционных шахт (протекание)Замена входных дверей в подъезде № 3Косметический ремонт подъезда № 3 | июнь-июльавгуставгуст |
| ул. Кузнецкая, 5  | Замена основного канализационного стояка (кв. № 9,13)Частичный ремонт крыши (протекает кв. № 5)Замена запорного крана системы отопления в подвале подъезда № 1 | апрельиюньмай-июнь |
| ул. Победы, 18 | Ремонт системы отопления Замена входных дверей в подъезде № 1Заделка межпанельных швов (кв. № 17,20) | май-июньмайиюль |
| ул. Советская, 91 | Установка светодиодных светильников в подъездахЧастичный ремонт кровли | декабрьиюнь |
| ул. Советская, 93 | Замена входных дверей в подъездах № 2Частичный ремонт кровли | ноябрьмай-июнь |
| ул. Советская, 95 | Установка светодиодных светильников в подъездахЗамена входных дверей в подъезде № 1Косметический ремонт в подъезде № 1 | мартапрель-маймай-июнь |
| ул. Советская, 97 | Установка светодиодных светильников в подъездах | апрель |
| ул. Советская, 99 | Установка светодиодных светильников в подъездах № 1,2,4 | март-апрель |
| ул. Советская, 101 | Установка светодиодных светильников в подъездах | май |
| ул. Советская, 105 | Установка светодиодных светильников в подъездахКосметический ремонт в подъездах № 1 | апрельиюль |
| ул. Садовая, 23а | Частичный ремонт системы канализации в подвале | сентябрь |
| ул. Садовая, 24 | Установка светодиодных светильников в подъездахУстановить доводчик на входные двери в подъезде № 2 | мартмай |
| ул. Луговая, 2а | Частичный ремонт крыши | июнь |
| ул. Колхозная, 13  | Частичный ремонт крыши | май |
| ул. Колхозная, 17 | Частичный ремонт крыши | июнь |
| ул. Колхозная, 9  | Обследование и частичный ремонт (по мере необходимости) системы отопления  | август-сентябрь |
| ул. Советская, 98 | Замена входных дверей в подъезде № 2Замена оконных блоков в подъезде № 2Частичный ремонт крыши | августмайиюнь |
| ул. Советская, 100 | Частичный ремонт крыши | июнь |
| ул. Колхозная, 5 | Частичный ремонт системы отопления | октябрь |

В летний период (июнь-август) по мере необходимости обкашивание дворовых территорий МКД, подвоз песка на детские площадки. В зимний период чистка дворовых территорий от снега. В течение года производить поочередно инвентаризацию электрощитов в подъездах МКД.

Инженер по ЖФ Е.Н. Доронин

 **Утверждаю**

 **Директор МУП «Слободо-Туринское ЖКХ»**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.И. Калинина**

**План**

**работы по текущему ремонту жилого фонда на 2019 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес  | Объем работы | Сроки выполнения |
| ул. Советская, 87 | Косметический ремонт подъездов (№1,2) | май-июнь |
| ул. Октябрьская, 55 | Косметический ремонт подъезда № 2,3 | июнь-сентябрь |
| ул. Победы, 18 | Косметический ремонт подъезда № 1,2 | июнь-сентябрь |
| ул. Советская, 95 | Частичный ремонт системы отопления | май-июнь |
| ул. Советская, 99 | Косметический ремонт подъезда № 1,4 | июнь-сентябрь |
| ул. Советская, 105 | Ремонт кровли | июнь |
| ул. Садовая, 23а | Ремонт ступеней крыльцаЧастичный ремонт системы отопления | июнь-июльиюнь-июль |
| ул. Садовая, 23 | Замена труб ХВС в подвальном помещении подъезда № 2 | май |
| ул. Садовая, 24 | Косметический ремонт подъезда № 1 | июнь-сентябрь |
| ул. Луговая, 2а | Перенос основного эл.щита из подвального помещения | апрель-май |
| ул. Колхозная, 5 | Частичный ремонт системы отопления | май-июнь |
| ул. Колхозная, 13  | Частичный ремонт системы отопления | май-июнь |
| ул. Колхозная, 9  | Частичный ремонт системы отопления  | май-июнь |
| ул. Советская, 86 | Частичный ремонт системы отопления  | июль |
| ул. Советская, 98 | Замена входных дверей в подъезде № 1Замена основных кранов системы отопления | июль-августмай-июнь |
| ул. Советская, 100 | Замена входных дверей в подъезде № 1Косметический ремонт в подъезде № 1 | сентябрьсентябрь |

В летний период (июнь-август) по мере необходимости обкашивание дворовых территорий МКД, подвоз песка на детские площадки. В зимний период чистка дворовых территорий от снега. В течение года производить поочередно инвентаризацию электрощитов в подъездах МКД. По необходимости частичный ремонт кровли.

Инженер по ЖФ Е.Н. Доронин