Администрация Слободо-Туринского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04 апрель 2017 г.  № 101

с. Туринская Слобода

Об утверждении «Дорожной карты» по внедрению в Слободо-Туринском сельском поселении целевой программы

Во исполнение подпункта «а» пункта 3 Перечня поручений Президента РФ по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации от 12 ноября 2016 года, от 05.12.2016 № Пр-2347ГС, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Дорожную карту» по внедрению в Слободо-Туринском сельском поселении целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» на 2017 год (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации  Слободо-Туринского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава администрации

Слободо-Туринского

сельского поселения	                                                     Ю.В. Сабуров

Приложение № 1

к Постановлению главы

от 04.04. 2017 г. № 101

«Дорожная карта»

по внедрению в Слободо-Туринском сельском поселении целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» на 2017 год

| Описание ситуации | Целевая модель «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» (далее - целевая модель) разработана во исполнение подпункта «а» пункта 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации от 12 ноября 2016 года, от 05.12.2016 № Пр-2347ГС, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, а также на основании Методических рекомендаций по внедрению в субъектах Российской Федерации целевых моделей и формированию критериев оценки достижения показателей, установленных в целевых моделях, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления. Целевая модель определяет порядок сокращения сроков прохождения процедур и их количества, необходимых для подключения к системам теплоснабжения, подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (далее - подключение). Целевая модель сформирована на базе «модельного объекта» со следующими параметрами: - объект в сфере теплоснабжения с нагрузкой до 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения; - объект в сфере водоснабжения и водоотведения с нагрузкой не более 10 куб. м/час при наличии технической возможности подключения. При этом возможно распространение на всех заявителей вне зависимости от величины подключаемой нагрузки |
| --- | --- |
| № п/п | Фактор (этапы) реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение | Ответственный за реализацию «дорожной карты» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Подготовки к заключению договора о подключении к системам теплоснабжении, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения |
| 1.1. | Информационное обеспечение процесса подключения на этапе до заключения договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключей ии (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения (далее -договор о подключении) | реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей (юридических и физических лиц) на получение необходимой информации по подключению | 01.04.17 | 01.12.17 | 1) определение единой теплоснабжающей компании (в сфере теплоснабжения) и гарантирующего поставщика ресурса (в сфере водоснабжения и водоотведения) (далее - РСО); да/нет | да | да | Администрация Слободо-Туринского сельского поселения, МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» |
|  |  |  | 01.04.17 | 01.12.17 | 2) наличие па официальном сайте администрации Слободо-Туринского сельского поселения и РСО раздела «Подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно- технического обеспечения (тепло-, водоснабжения и водоотведения)», содержащий сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адреса электронной почты, этапы процедуры подключения, сроки, стоимость, исчерпывающий перечень документов, необходимых к представлению, информацию о наличии технической возможности подключения, информацию о свободной мощности с возможностью детализации, оцифрованные схемы ресурсоснабжения с учетом требований законодательства о государственной тайне, примеры заполнения и иное; да/нет | да | да | Администрация Слободо-Туринского сельского поселения, МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» |
|  |  |  | 01.04.17 | 01.07.17 | 3) создание (актуализации) информационных стендов и местах приема заявления о подключении, заключения договора о подключении, получения технических условий подключения, содержащих исчерпывающий перечень документов, необходимых к представлению, примеры заполнения и иное; да/нет | да | сбор данных | МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» |
|  |  |  | 01.04.17 | 01.07.17 | 4) организация «горячей линии» по вопросам подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (тепло-, водоснабжения и водоотведения); да/нет | Да | Нет | Администрация Слободо-Туринского сельского поселения, МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» |
| 1.2. | Автоматизация процесса подключения с обеспечением прозрачности расчета платы за подключение к сетям инженерно- технического обеспечения (тепло-, водоснабжения и водоотведения) | разработка и внедрение программного продукта, позволяющего рассчитать примерную плату подключения к сетям инженерно- технического обеспечения (тепло-, водоснабжения и водоотведения), исходя из определенной точки подключения и с учетом нагрузки заявителя | 01.04.17 | 01.12.17 | наличие на официальном сайте РСО, к сетям инженерно-технического обеспечения (тепло-, водоснабжения и водоотведения) которой осуществляется подключение, «калькулятора», позволяющего рассчитать примерную плату за подключение, исходя из определенной точки подключения и с учетом нагрузки заяви теля; да/нет | да | нет | Администрация Слободо-Туринского сельского поселения, МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» |
| Раздел 2. Заключение договора о подключении |
| 2.1. | Удобство подачи заявки па заключение договора о подключении | Реализация комплекса мероприятий, направленных па сокращение времени заявителей (юридических и физических лиц) на получение необходимой информации по подключению | 01.04.17 | 01.12.17 | обеспечение возможности подачи заявки на заключение договора о подключении: - в электронной форме, в том числе с использованием квалифицированной электронной подписи (при наличии технической возможности); - почтовым отправлением; - курьером; да/нет | Да Да Да | Нет Нет Нет | МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» |
| 2.2. | Информационное обеспечение этапа заключения договора о подключении | обеспечение повышения открытости информации | 01.04.17 | 01.12.17 | отражение на сайте РСО этапов движения заявки с раскрытием информации о принимаемых мерах; да/нет | Да | Нет | МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» |
| Раздел 3.Обеспечение выполнение мероприятий по подключению в срок не более 18 месяцев |
| 3.1. | Оптимизация процедур | реализация комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию процедур | 01.04.17 | 01.12.17 | 1) возможность размещения в соответствии с земельным законодательством РФ объектов - сетей инженерно- технического обеспечения (тепло-, водоснабжения и водоотведения) па землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков; да/нет | Да | ведется сбор данных | Администрация Слободо-Туринского сельского поселения |
|  |  |  | 01.04.17 | 01.07.17 | 2) наличие у администрации Слободо- Туринского сельского поселения административных регламентов по предоставлению муниципальной услуги на получение разрешения по проведению земляных работ («ордера на земляные работы») с определением срока предоставления «ордера на земляные работы»; да/нет | Да | Да | Администрация Слободо-Туринского сельского поселения |
|  |  |  | 01.04.17 | 01.12.17 | 3) наличие возможности у «Застройщика» (по инициативе) самостоятельного строительства по техническим условиям, установленным РСО, на основании согласованных проектных решений и оформленной необходимой разрешительной документацией, с последующей компенсацией затрат со стороны РСО, понесенных в пределах согласованных с Региональной энергетической комиссией Свердловской области индивидуальных тарифов на присоединение, в параметрах, установленных в инвестиционных программах РСО | Да | Нет | МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» |
| Раздел 4. Подача тепловой энергии и теплоносителя |
| 4.1. | Ускоренная процедура выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | обеспечение сокращения сроков выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | 01.04.17 | 01.12.17 | наличие возможности направления заявителю акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя, подписанного электронной подписью (при наличии технической возможности); да/нет | Да | Нет | МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» |
| 4.2. | Ускоренная процедура выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) объекта | обеспечение сокращения сроков выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) объекта | 01.04.17 | 01.12.17 | наличие возможности направления заявителю актов о подключении (технологическом присоединении) объектов, разграничении балансовой принадлежности, подписанных электронной подписью (при наличии технической возможности); да/нет | Да | Нет | МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» |
| Раздел 5. Обеспечивающие факторы |
| 5.1. | Утверждение схем тепло-, водоснабжения и инвестиционных программ регулируемых организаций | реализация мероприятий по утверждению схем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 01.04.17 | 01.12.17 | наличие утвержденных схем тепло-, водоснабжения и водоотведения; да/нет | Да | Да | Администрация Слободо-Туринского сельского поселения |
| 5.2. | Совершенствование по предоставлению услуг в электронном виде | реализация мероприятий, направленных на совершенствование онлайн- сервисов | 01.04.17 | 01.12.17 | Создание ИТ-инфраструктуры для возможности подачи онлайн- заявки на подключение посредством информационно- коммуникационной сети «Интернет»; да/нет | Да | Нет | МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» |
|  |  |  | 01.04.17 | 01.12.17 | наличие интернет- портала с доступной и актуальной информацией с возможностью наблюдать статус исполнения заявки на подключение в интерактивном режиме; да/нет | Да | Нет | МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» |
|  |  |  | 01.04.17 | 01.12.17 | возможность дистанционного заключения договоров о подключении, о предоставлении коммунальных услуг и иное; да/нет | Да | Нет | МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» |
| 5.3. | Организация межведомственного взаимодействия но внедрению целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологические присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» | заключение соглашения о сотрудничестве в сфере присоединения объектов капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения | 01.04.17 | 01.12.17 | заключение соглашений о сотрудничестве в сфере подключения (технологического присоединения) объектов к сетям теплоснабжения между Министерством энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Свердловской области, администрацией Слободо-Туринского сельского поселения, и РСО, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования в сфере теплоснабжения; да/нет | Да | Нет | МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс»; Администрация Слободо-Туринского сельского поселения |
| 5.4. | Эффективность внедрения целевой модели «Подключение (технологическое присоединение к сетям инженерно- технического обеспечения (тепло-, водоснабжения и водоотведения)» | Мониторинг заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам тепло-, водоснабжения и водоотведения с участием РСО | 1 раз в полгода, до 15 числа последнего месяца отчетного периода | 1 раз в полгода, до 15 числа последнего месяца отчетного периода | анализ выполнения заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения (тепло-, водоснабжения и водоотведения) с участием РСО, в том числе соблюдения сроков подключения (технологического присоединения); да/нет | Да | Нет | Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Свердловской области; Администрация Слободо-Туринского сельского поселения; МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» |